BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 6

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: N6

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52200137 | Cao Thị Thanh Hoa | 52200137@student.tdtu.edu.vn | 0388816317 | PM, Design |
| 2 | 52200158 | Lê Ngọc Sơn | 52200158@student.tdtu.edu.vn | 0393449020 | BA, Tester |
| 3 | 52200149 | Hồ Thu Yến Ngọc | [52200149@student.tdtu.edu.vn](mailto:52200149@student.tdtu.edu.vn) | 0932472939 | Design, Tester |
| 4 | 52200136 | Cao Minh Quân | [52200136@student.tdtu.edu.vn](mailto:52200136@student.tdtu.edu.vn) | 0353670210 | Dev |
| 5 | 52200159 | Lê Nguyễn Hoàng Vương | [52200159@student.tdtu.edu.vn](mailto:52200159@student.tdtu.edu.vn) | 0329674137 | Dev |
| 6 | 52200225 | Văn Hoàng Lịch | 52200225@student.tdtu.edu.vn | 0328839885 | Dev |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Demo chức năng đã giao
2. Kiểm tra tiến độ hiện tại
3. Phân công nhiệm vụ

Địa điểm: Online, qua nền tảng Discord

Thời gian bắt đầu: 21h30 ngày 01/11/2024 Thời gian kết thúc: 22h30 ngày 01/11/2024

# Kết quả buổi họp

* PM kiểm tra tiến độ của các thành viên trong nhóm
* Phân công nhiệm vụ tiếp theo cho từng thành viên.

# Bảng phân công công việc trong tuần (từ 01/11/2024 đến 04/11/2024)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Lê Ngọc Sơn | Tổng hợp lại các tài liệu BA từ đầu đến giờ | 01/11/2024 | 04/11/2024 | Có tài liệu đầy đủ, đúng format |
| 2 | Cao Thị Thanh Hoa | Làm biên bản họp tuần 6,tổng hợp tất cả tài liệu PM, nhóm; thiết kế giao diện quản lý khách hàng và các chức năng con | 01/11/2024 | 04/11/2024 | Hoàn thành biên bản họp tuần 6, có tài liệu đầy đủ, đúng format, có giao diện quản lý khách hàng và các chức năng con |
| 3 | Hồ Thu Yến Ngọc | Làm tài liệu thiết kế logo, thiết kế giao diện chức năng quản lý mẫu kiểm định và các chức năng con | 01/11/2024 | 04/11/2024 | Có tài liệu thiết kế logo, có giao diện chức năng quản lý mẫu kiểm định và các chức năng con |
| 4 | Cao Minh Quân | Làm các chức năng con trong quản lý khách hàng | 01/11/2024 | 04/11/2024 | Có đầy đủ các chức năng con trong quản lý khách hàng |
| 5 | Lê Nguyễn Hoàng Vương | Làm các chức năng con trong quản lý mẫu kiểm định | 01/11/2024 | 04/11/2024 | Có đầy đủ các chức năng con trong quản lý mẫu kiểm định |
| 6 | Văn Hoàng Lịch | Hoàn thành cụm chức năng đăng nhập | 01/11/2024 | 04/11/2024 | Có cụm chức năng đăng nhập hoàn thiện |

1. **Minh chứng cuộc họp**

https://drive.google.com/file/d/1qz2u9AAXStW6rKejQaUlePwz70KAlNeS/view?usp=drive\_link